**Proiecte implementate sau monitorizate de către Consiliul Raional Ungheni în anii 2022-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumire proiect | Program de finanțare | Buget proiect | Activități | Rezultate |
|  | **Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni- Cetireni- Alexeevca**  **Finalizat 2023** | Fondul Național de Dezvoltare Regională | Suma totală a proiectului, inclusiv: 98 373 135,52 lei  Suma solicitată de la FNDR: 65 39 8174,3lei  Contribuția aplicatului și a partenerilor acestuia: 32 974 961,21 lei | -17,5 km de drum renovat,  - 13475 mp drum lateral executat  - 2361 mp platforme pentru opriri (în 2 straturi)  - construcții pentru evacuarea apelor (9,9 m 3rigole și 10 podețe )  -395 semne rutiere executate și instalate  -2690 mp marcaj rutier executat  - 14097 mp trotuare de pavaj  -6 plăci informative instalate | Planificarea și programarea locală armonizată în raionul Ungheni constituie baza pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în 8 localități din Regiunea de Dezvoltare Centru  - Infrastructura rutieră în 8 localități este îmbunătățită  - APL-urile din 8 localități și beneficiarii proiectului dispun de condiții de securitate rutieră îmbunătățită  - APL de nivel I și cetățenii din regiune sunt informați și participă la dezvoltarea infrastructurii rutiere conform Strategiei de Dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni și a Strategiei de Dezvoltare Regională Centru |
|  | **Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești** | Fondul Național de Dezvoltare Regională | 30500000 lei md  FNDR- 27 450 000lei  Contribuție locală-  3 050000 lei | Stația de tratare a apei apeductului magistral Zagarancea-Cornești reabilitată  Apeductul magistral Zagarancea-Cornești extins cu 12,5 km | **Rezultatul 1:** Baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 32 de localități este dezvoltată  **Rezultatul 2**: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de AAC este îmbunătățită, 70 mii cetățeni au accces nelimitat la servicii de AAC de calitate  **Rezultatul 3 :** APL de nivel I șiII, cetățenii din regiune sunt informați și pregătiți pentru a dezvolta rețelele regionale și locale de AAC conform Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni și a Strategiei de Dezvoltare Regională Centru |
|  | **Apeduct de interconectare a rețelelor orășenești de apă potabilă cu apeductul Zagarancea- Cornești**  **Finalizat în 2023** | Fondul ecologic al republicii Moldova | 5 866 360 lei | Apeductul magistral Zagarancea- Cornești a fost conectat la rețeaua municipală de aprovizionare cu apă | Apeductul magistral Zagarancea – Cornești cu apă potabilă va aproviziona localitățile conectate , cu sistem local de distribuire |
|  | **Apeduct de grup de Apă potabilă spre satele Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești**  **Finalizat 90%** | Fondul Ecologic al RM | 28 927, 8 mii lei (lucrari excluse 9.667.535 lei) | Nivelul executării :  14 629 100 mii lei \_- 90%  Este necesar de a construi 2 turnuri de apă la Bușila, sistemul electric | Apeductul de grup va alimenta cu apă potabilă satele Todirești, Chirileni, Grăseni, Bușila, și va permite interconectarea spre com. Negureni (proiectul **Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești)** |
|  | **” Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Ungheni”**  **Proiect PPP până in 2026** | Finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare | Total-  3 714 740 lei md  Partenerul public-  2 132 025  Partenerul privat  1 182 715 | Reparația a 5 sisteme de încălzire pe bază de biomasă  Construirea și instalarea a 2 sisteme de încălzire pe bază de biomasă | Eficientizarea energetică a clădirilor publice prin implementarea măsurilor alternative de livrare a agentului termic pe bază de biomasă. Încheierea unui contract de parteneriat public-privat pentruprestarea serviciilor de termoficare pe bază de biomasă. |
|  | **Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic Mihai Eminescu**  **Finalizat în 2023** | Uniunea Europeană prin GIZ | 3.000.000 Euro, dintre care 2.900.000 Euro - oferiți nerambursabil de UE, și 98.000 Euro - contribuție locală. | lucrări de termoizolare a anvelopei clădirii (pereților, planșeu subsol, acoperiș - 12.636,89 m²), schimbarea tâmplăriei de ferestre și uși(1.545,15 m²), instalarea a 32 de panouri fotovoltaice, capacitate de 10 kw pentru asigurarea clădirii cu energie regenerabilă, instalarea sistemului de ventilare cu recuperarea căldurii, modernizarea cantinei și dotarea ei cu utilaj eficient energetic, modernizare a blocurilor sanitare, renovarea curții și alte lucrări | Îmbunătățirea condițiilor de studii și lucru pentru aproximativ 1300 de elevi și peste 100 de cadre didactice |
|  | **Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor comune de urgenţă în zona transfrontalieră”2 SOFT/4.2/146, finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020**  **Finalizat în 2023** | Programul Operațional ComunRomânia-Republica Moldova 2014-2020. | Cost total al proiectului 325,000.00 EUR  Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ”Euronest”, Iași - 91,190.00  Consiliul Raional Ungheni - 233,810.00 | Achiziționarea unul automobil special cu capacitatea 4x4, de 3000 litri  Motopompă pentru apă murdară  Motopompă pentru apă curată  Generator tri - fazat  3 echipamente pentru scufundări  Instruirea salvatorilor voluntari, schimb de experiență la Pașcani, Botoșani, Vaslui, Ungheni  Plantarea arborilor în lunca Prutului , supusă riscului de alunecări și inundații ( 2200 salcâmi și plopi) | – Îmbunătățirea organizării și executării intervențiilor operative pentru reducerea pierderilor materiale și umane prin reducerea timpului mediu de răspuns cu 1 min. 30 sec. Limitând și eliminând efectele calamităților naturale (inundații, incendii, etc.) și alte situații de urgență prin dotarea Consiliului Raional Ungheni și, ulterior, Direcția Situații Excepționale Ungheni cu echipament specific de intervenție, în special pentru inundații.  – Sporirea conștientizării a 75000 cetățeni din aria de intervenție privind riscurile locale existente și îmbunătățirea răspunsului în aceste situații prin întreprinderea campaniilor de informare și activități educative preventive pentru reducerea riscurilor de inundații în aria proiectului și prin împărurire/reîmpărurire a suprafețelor rîurilor Prut și Siret  – Creșterea numărului de activități comune între echipele de profesionali din comisiile de urgență și serviciile de voluntari și populației voluntare în zona transfrontalieră (România-Republica Moldova) pentru a preveni/limita dezastrele naturale prin schimburi de bune practici, planuri de intervenție și aplicații comune |
|  | **„Reabilitarea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași, in vederea fluidizării traficului către punctul de trecere a frontierei Sculeni*”* RETRANS**  **Finalizat decembrie 2023** | Programul Operațional ComunRomânia-Republica Moldova 2014-2020. | € 617 344,78- CR Ungheni, partener- Primăria mun. Iași | * Reabilitarea infrastructurii rutiere a drumului de ocolire , str. Industrială- Ion Creangă * Instalarea a 15 stâlpi de iluminat pe bază de LED-pe strada Crestiuc * Crearea rețelei AE din zona Ungheni-Iași | Infrastructură îmbunătățită în regiunea de frontieră Ungheni-Iași, flux sporit al traficului auto, economie crescută |
|  | **Total** |  | 225 282 035 lei |  |  |

**Șef Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor Petre Violeta**